PRODUCT BACKLOG

| RANK | PRIORIDADE | USER STORY | ESTIMATIVA | SPRINT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALTA | Como secretário municipal de planejamento urbano, quero um site para planejar a melhor distribuição dos recursos financeiros a cada região. | 8 | 1 |
| 2 | ALTA | Como secretário municipal de planejamento urbano, quero que o site contenha painéis de dados para planejar a melhor distribuição dos recursos financeiros a cada região. | 6 | 1 |
| 3 | MÉDIA | Como secretário municipal de planejamento urbano, quero que os painéis contenham filtros por região para planejar a melhor distribuição dos recursos financeiros a cada região. | 6 | 1 |
| 4 | MÉDIA | Como secretário municipal de planejamento urbano, quero que os painéis contenham filtros por faixa etária para planejar a melhor distribuição dos recursos financeiros a cada região. | 8 | 2 |
| 5 | MÉDIA | Como secretário municipal de planejamento urbano, quero que site apresente gráficos dinâmicos para mensurar a demanda de atendimento à população idosa, para ampliar as unidades especializadas no atendimento geriátrico. | 8 | 2 |
| 6 | MÉDIA | Como secretário municipal de planejamento urbano, quero que o site disponha painéis mensurando a demanda infantil, para construir creches em regiões com crescimento populacional infantil. | 6 | 2 |
| 7 | MÉDIA | Como secretário municipal de planejamento urbano, quero que o site apresente gráficos dinâmicos mensurando as regiões com maior crescimento populacional, para ampliar os horários e linhas de transporte público nos bairros que mais necessitam. | 6 | 3 |